**Пресс-релиз**

**к пресс-туру по объезду объектов**

**АО «Актобе ТЭЦ»**

**г. Актобе 23 сентября 2022 года**

23 сентября 2022 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области проведен пресс-тур с посещением объектов АО «Актобе ТЭЦ», с целью ознакомления с ходом модернизации и реконструкции объектов в соответствии с инвестиционными обязательствами и планом ремонтных работ.

Это очередной пресс-тур, который проводит Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области.

В пресс-туре приняли участие представителей ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области», начальник отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области и и иные заинтересованные лица.

Инвестиционная программа АО «Актобе ТЭЦ» по развитию, реконструкции и модернизации систем производства тепловой энергии на 2017-2022 годы утверждена совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области на общую сумму 6 415 253 тыс.тенге. Из них, на 2022 год предусмотрено инвестиционная программа на общую сумму 1 114 958 тыс.тенге, и планируется завершение следующих проектов:

* «Строительство ГТУ мощностью 57МВт с котлом-утилизатором»
* Реализация проекта «Перевод собственных нужд станции с напряжения 3,15кВ на 6,3кВ».

**Касательно объекта «Строительство ГТУ мощностью 57 МВт с котлом-утилизатором».**

Работы по данному объекту утверждены в инвестиционной программе на 2020 год с завершением работ в 2022 году.

Реализация проекта «Строительство ГТУ мощностью 57 МВт. с котлом-утилизатором» позволит:

- увеличить электрическую мощность ТЭЦ на 57МВт. и использовать её в базовом режиме в течение года, электрическая мощность станции вырастет с 118 МВт до 175 МВт;

- повысить экономичность ТЭЦ путем вывода части устаревшего котельного оборудования и перехода на эффективный парогазовый цикл работы.

- повысить надежность производства электроэнергии и тепла;

- улучшить экологические характеристики Актобе ТЭЦ;

- улучшить условия труда персонала за счет более прогрессивной технологии и внедрения автоматической системы управления техническими процессами на новом оборудовании.

**Касательно объекта «Перевод собственных нужд станции напряжением 3,15 кВ на напряжение 6,3 кВ».**

Работы по данному объекту утверждены в инвестиционной программе на 2018 год с завершением работ в 2022 году заложено 6 секции напряжением 3,15 кВ, 3 секции напряжением 0,4 кВ.

Целью реализации данного проекта является:

- замена морально и физически устаревшего оборудования;

- снижение потерь электроэнергии на собственные нужды, приведение в соответствие мощности электродвигателей механизмам собственных нужд;

- снижение экологических выбросов путем замены масляных выключателей на вакуумные, масляных трансформаторов на сухие;

- повышение надежности электроснабжения собственных нужд посредством замены панелей управления с электромеханическими защитами на цифровые.

При реализации проектов, в рамках инвестиционной программы АО «Актобе ТЭЦ», все строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнялись в строгом соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, контроль за ходом строительства осуществляли авторский и технический надзоры.

Мероприятия позволят повысить надежное и бесперебойное обеспечение города тепловой энергией.

**«Ақтөбе ЖЭО» АҚ объектілерін аралау**

**бойынша баспасөз турына**

**Пресс-релизі**

**Ақтөбе қ. 2022 жылғы 23 қыркүйек**

2022 жылы 23 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті инвестициялық міндеттемелер мен жөндеу жұмыстарының жоспарына сәйкес нысандарды жаңғырту және реконструкциялау барысымен танысу мақсатында «Ақтөбе ЖЭО» АҚ-ның нысандарына бару арқылы баспасөз-турын өткізді.

Бұл Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің кезекті баспасөз туры болып табылады.

Баспасөз турына «Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ өкілдерінің, ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің департаментінің бөлім басшысы және басқа да мүдделі тұлғалар қатысты.

«Ақтөбе ЖОЭ» АҚ-ның жылу энергиясын өндіру жүйелерін дамыту, реконструкциялау және жаңғырту жөніндегі 2017-2021 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті мен Ақтөбе облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының бірлескен бұйрығымен жалпы сомасы 6 415 253 мың теңгеге бекітілді. Оның ішінде, 2022 жылға жалпы сомасы 1 114 958 мың теңгеге инвестициялық бағдарлама қарастырылған және сәйкесінше, келесі жобалардың аяқталуы жоспарланып отыр:

- «Қуаты 57 МВт кәделеуші қазандықпен газтурбиналық қондырғының салынуы;

- «Станцияның өз қажеттіліктері үшін кернеуі 3,15 кВ-тан 6,3 кВ кернеуге ауыстыру» жобасы.

**«Қуаты 57 МВт кәделеуші қазандықпен газтурбиналық қондырғыны (ГТҚ) салу» жобасына қатысты.**

Аталған нысан бойынша жұмыс 2020 жылға арналған инвестициялық бағдарламасында бекітілді, аяқталуы 2022 жылға жоспарланған.

«Қуаты 57 МВт кәделеуші қазандықпен ГТҚ салу» жобасының жүзеге асырылуы келесі мүмкіндіктерді береді:

- ЖЭО электр қуатын 57 МВт-қа көбейту, жыл бойы негізгі режимде қолдану; станцияның электр қуаты 118 МВт-тан 175 МВт-қа дейін артады;

- Ескірген қазандық жабдықтарын істен шығарып, тиімді бу-газ циклына көшу арқылы ЖЭО үнемділігін арттыру;

- Электрқуаты мен жылуды өндірудің сенімділігін арттыру;

- Ақтөбе ЖЭО-ның экологиялық мінездемесін жақсарту;

- Жаңа қондырғыда технологиялық процесті басқарудың автоматтандырылған жүйесі енгізу мен прогрессивті технологияның арқасында қызметкерлердің еңбек жағдайларын жақсарту.

**«Станцияның өз қажеттіліктері үшін кернеуі 3,15 кВ-тан 6,3 кВ кернеуге ауыстыру» жобасына қатысты.**

Аталған нысан бойынша жұмыс 2018 жылға арналған инвестициялық бағдарламасында бекітілді, аяқталуы 2022 жылға жоспарланған барлығы осы жылдары кернеуі 3,15 кВ 6 учаске, кернеуі 0,4 кВ 3 учаске төселді.

Бұл жобаның жүзеге асырылу мақсаты:

- моральдық және физикалық тұрғыдан ескірген жабдықтарды ауыстыру;

- өз қажеттіліктеріне электр энергиясының ысырабын азайту, электр қозғалтқыштарының қуатын өз мұқтаждықтарының механизмдеріне сәйкес келтіру;

- майлы ажыратқыштарды вакуумға, майлы трансформаторларды құрғаққа ауыстыру арқылы экологиялық шығарындыларды азайту;

- электромеханикалық қорғанысы бар басқару панельдерін цифрлық басқару панеліне ауыстыру арқылы өз қажеттіліктердің электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру.

Аталған іс-шаралар қаланы электр және жылу энергиясымен сенімді және үздіксіз қамтамасыз етуді арттыруға мүмкіндік береді.